# Pendientes para el equipo
Minimarket

Plan de continuidad y preparación de entrega  |  22 de octubre de 2026

Punto de partida: usar develop actualizado, con Docker, MySQL, APIs y el workflow de CI ya implementados. No es necesario reconstruir esos componentes. El objetivo siguiente es demostrar el funcionamiento desde otra computadora, completar la evidencia en Postman y entregar una versión validada en main.

# 1. Reparto de trabajo sugerido

Los roles siguientes son una propuesta para que el equipo asigne nombres. No representan personas ya designadas.

| Prioridad | Tarea | Rol sugerido | Se considera terminada cuando… |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Arrancar develop en otra PC. | Integración / Docker | Ambos servicios están healthy y las cuatro APIs responden. |
| 1 | Revisar Actions en cada entrega. | Integración / CI | El job del commit exacto termina en verde y conserva informes. |
| 1 | Preparar colección de Postman. | Pruebas / APIs | Se exporta un JSON reutilizable con casos válidos e inválidos. |
| 1 | Acordar el tipo de runner. | Coordinación | El profesor confirma si requiere despliegue automático en una PC. |
| 2 | Preparar release e integrar en main. | Integración / revisión | main tiene la versión aprobada y su propio CI correcto. |
| 2 | Reunir evidencia y ensayar. | Todo el equipo | Cada integrante puede explicar y demostrar su parte. |

## Qué debe confirmarse con el profesor

Si basta con CI ejecutándose en GitHub más el servicio desplegado localmente con Compose, o si el workflow debe desplegar automáticamente en la PC.

Si pide una rama release, una etiqueta de versión, una colección exportada o un formato concreto de evidencias. El plan propone estos entregables, pero no se dispone de una rúbrica escrita.

La aplicación no tiene una interfaz web de caja: la demostración actual se realiza mediante APIs en Postman. Agregar una interfaz sería un alcance adicional.

# 2. Levantar el proyecto en otra computadora

## Preparación

Instalar Git y Docker Desktop, iniciar Docker con contenedores Linux y disponer de Postman. Java y Maven se ejecutan dentro de la imagen al construir con Docker. JDK 21 en Windows solo es necesario si se quiere ejecutar Maven directamente.

En una carpeta de trabajo nueva:

git clone -b develop https://github.com/Mauricioo-RS/Proyecto-Herramientas-de-desarrollo.git
cd Proyecto-Herramientas-de-desarrollo
Copy-Item .env.example .env

Editar .env y definir MYSQL_PASSWORD y MYSQL_ROOT_PASSWORD. Conservar MYSQL_VOLUME_EXTERNAL=false y el volumen por defecto para una instalación nueva. El volumen minimarket-datos pertenece a la práctica de Mauricio y no viaja por Git.

docker compose up -d --build --wait --wait-timeout 300
docker compose ps

Abrir Postman y realizar GET a las cuatro rutas de la tabla. Pegar solo la URL, sin escribir GET dentro del campo de dirección.

| Módulo | URL |
| --- | --- |
| Productos | http://localhost:8081/api/productos |
| Clientes | http://localhost:8081/api/v1/clientes |
| Ventas | http://localhost:8081/api/ventas |
| Detalles | http://localhost:8081/api/detalle-ventas |

## Si algo falla

Revisar docker compose logs --tail 80 app y docker compose logs --tail 80 db. Guardar el error concreto para el integrante responsable.

Si un puerto de Windows está ocupado o reservado, cambiar APP_PORT o DB_PORT en .env. Actualizar la URL de Postman si se cambia APP_PORT.

Cambiar una contraseña en .env no cambia una cuenta ya creada en MySQL. Con un volumen existente se deben conservar las credenciales o cambiarlas dentro de MySQL.

## Prueba automática adicional

Con Python 3 disponible, ejecutar python scripts/probar_docker.py. Crea sus propios registros, elimina su venta y cliente y desactiva su producto al terminar. No modifica el producto de la demostración manual.

# 3. Colección de Postman para la demostración

Crear una colección llamada Minimarket y usar baseUrl = http://localhost:8081. Guardar los IDs devueltos como productoId, clienteId y ventaId. No asumir que los registros empiezan en 1. Al terminar, exportar la colección a un archivo JSON y subirla en una rama feature.

| Orden | Petición | Qué debe comprobarse |
| --- | --- | --- |
| 1 | POST /api/productos | 201; producto de precio 5.00 y stock 30. |
| 2 | GET /api/productos/{productoId} | 200; los datos coinciden con el POST. |
| 3 | POST /api/v1/clientes | 201; DNI de 8 dígitos, nuevo para esta base. |
| 4 | POST /api/ventas, cantidad 2 | 201; subtotal y total 10.00; stock 28. |
| 5 | GET venta y GET detalle-ventas | 200; producto, cantidad y precio correctos. |
| 6 | POST venta de 29 unidades | 409; no cambia el stock ni se crea otra venta. |
| 7 | POST venta de 0 unidades | 400; no cambia el inventario. |
| 8 | DELETE /api/ventas/{ventaId} | 204; stock vuelve a 30. Segundo DELETE: 404. |

## Ejemplo: crear producto

{
  "nombre": "Arroz demo equipo",
  "descripcion": "Bolsa de 1 kg",
  "precio": 5.00, "stock": 30, "categoria": "Abarrotes"
}

## Ejemplo: venta con el ID recibido

{
  "detalles": [
    {"producto": {"id": {{productoId}}}, "cantidad": 2}
  ]
}

Antes de enviar el segundo cuerpo, configurar productoId como variable numérica de la colección. No enviar precio ni total: la aplicación los calcula. Para clientes, enviar nombre, apellido, dni, email y telefono; usar datos de prueba, no información personal real.

Evidencia a guardar: colección JSON y capturas del código HTTP y cuerpo de respuesta. Una lista vacía con 200 es válida en una base nueva; no demuestra por sí sola el ciclo completo de ventas.

# 4. Gitflow, release y runner

## Trabajo diario del equipo

Partir de develop actualizado y trabajar cada tarea en una rama propia. Si hay cambios sin guardar, hacer commit o apartarlos conscientemente antes de cambiar de rama; no borrarlos para forzar la actualización.

git switch develop
git pull --ff-only origin develop
git switch -c feature/postman-equipo
# Realizar y comprobar la tarea
git add <archivos-de-la-tarea>
git commit -m "test: agregar coleccion Postman"
git push -u origin feature/postman-equipo

Crear un Pull Request hacia develop, pedir revisión a otro integrante y comprobar que CI Minimarket termina en verde para esos cambios. El ejemplo de git add requiere reemplazar el marcador por los archivos reales.

## Preparar la entrega final

Cuando las tareas prioritarias estén completas, crear release/v1.0.0 desde develop actualizado y cerrar las correcciones finales en esa rama.

Abrir un Pull Request de release/v1.0.0 hacia main. Aprobarlo con revisión, CI correcto y demostración local de esa misma versión.

Después de integrar, verificar el workflow de main, publicar la etiqueta v1.0.0 en el commit aprobado y devolver a develop cualquier corrección realizada en release.

Para un error urgente de la versión publicada, crear hotfix/... desde main y reintegrar la solución tanto en main como en develop.

## Si se exige despliegue automático local

El workflow existente usa un runner de GitHub y elimina su entorno de prueba al terminar. Para que las peticiones de Postman lleguen a un servicio actualizado automáticamente en una PC, se necesita una etapa de despliegue adicional.

Elegir una PC responsable, registrar allí un runner self-hosted y comprobar que tiene acceso a Docker Desktop. La PC y Docker deben estar disponibles para ejecutar los trabajos.

Crear un workflow de despliegue para la versión aprobada de main, con claves locales fuera del repositorio y conservación del volumen. No ejecutar ese despliegue para cualquier Pull Request.

Comprobar en Postman la versión desplegada y que una actualización mantiene los datos. Documentar cómo recuperar la versión anterior si el despliegue falla.

Referencia de runners propios: https://docs.github.com/en/actions/concepts/runners/self-hosted-runners

# 5. Criterios de cierre y mejoras posteriores

## Evidencia mínima propuesta para la entrega

| Comprobación | Evidencia que debe conservar el equipo |
| --- | --- |
| Código final en main | Enlace al commit de entrega y, si corresponde, etiqueta v1.0.0. |
| Workflow funcionando | Ejecución verde de CI Minimarket sobre ese commit, con informes. |
| Servicio local desplegado | docker compose ps con aplicación y MySQL healthy. |
| APIs en Postman | Colección exportada y respuestas de los cuatro módulos. |
| Control de inventario | Venta válida, stock descontado y rechazo por stock insuficiente. |
| Persistencia | Consultar los mismos registros después de detener e iniciar. |
| Otra computadora | Un integrante arranca desde develop o la release sin copiar bases ni claves. |
| Participación del equipo | Cada integrante explica su tarea, commits y pruebas. |

## Límites actuales del sistema

Los clientes todavía no están relacionados con las ventas. Calcular frecuencia de compra por cliente requeriría agregar esa relación y sus pruebas.

Crear un detalle independiente no descuenta inventario. Para registrar una venta completa se utiliza POST /api/ventas.

Las 24 pruebas cubren integración y reglas de inventario importantes, pero no garantizan todas las reglas comerciales de un minimarket.

## Mejoras opcionales, separadas de la entrega actual

Relacionar ventas con clientes, si la rúbrica incluye historial o frecuencia de compra.

Uniformar los errores de clientes inexistentes o DNI duplicado y agregar pruebas para esos casos.

Revisar autenticación, roles y otras funciones de negocio si forman parte del alcance confirmado por el profesor.

## Primera acción del equipo

Asignar un responsable a cada tarea de la primera página y comenzar con la puesta en marcha desde develop en otra PC. En paralelo, el responsable de pruebas prepara la colección Postman. La integración a main se hace después de esa revisión conjunta.

Repositorio / develop: https://github.com/Mauricioo-RS/Proyecto-Herramientas-de-desarrollo/tree/develop

Actions: https://github.com/Mauricioo-RS/Proyecto-Herramientas-de-desarrollo/actions

Referencia de volúmenes: https://docs.docker.com/reference/compose-file/volumes/